REPORTE FINAL — ZonaGamer App

Proyecto de Desarrollo de Software

Junio 2026

Alumno: Angel

Repositorio: Alrnrzma/zonagamer-app

# Entregable 1: Seguimiento en Azure Boards

Seguimiento de los elementos de trabajo (Historias, Tasks, Features y Épicas) organizados por sprint según el plan de trabajo del proyecto ZonaGamer. El estado de cada elemento se resalta con color.

Leyenda de estados:

| Completado | En Progreso | Pendiente |
| --- | --- | --- |

## Sprint 1 — Unidad 1: Requerimientos (04/02/2026 – 19/02/2026)

| Tipo | Título/Descripción | Área/Módulo | Sprint | Asignado a | Prioridad | Estado | Fecha Inicio Plan | Fecha Fin Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Historia | Validar evento | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Sprint 1 | baja | Completado | 04/02/2026 | 06/02/2026 |
| Historia | Registrar cuenta | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Sprint 1 | baja | Completado | 06/02/2026 | 10/02/2026 |
| Historia | Iniciar sesion | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Sprint 1 | baja | Completado | 10/02/2026 | 13/02/2026 |
| Historia | Mostrar permisos asignados | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Sprint 1 | baja | Completado | 13/02/2026 | 14/02/2026 |
| Historia | validar cuentas | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Sprint 1 | baja | Completado | 14/02/2026 | 17/02/2026 |
| Historia | registrar usuario | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | registrar asociado | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | mostrar catalogo de especialidades / registrar especialidad | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | edditar especialidad | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | borrar especialidad | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | mostrar catalogo de servicios | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | registrar servicios | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | editar servicio | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | actualizar informacion | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | mostrar listado de publicaciones | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | validar publicacion | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | editar publicacion | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | borrar publicacion | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | actualizar publicacion | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | habilitar/deshabilitar publicacion | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | mostrar listado de eventos | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | registrar evento | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | actializar informacion de evento | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | habilitar/deshabilitar evento | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | mostrar recursos multimedia | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | validar recursos multimedia | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | registrar recurso multimedia | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | editar recurso multimedia | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | borrar recurso multimedia | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | habilitar/deshabilitar recurso multimedia | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | actualizar recurso multimedia | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |
| Historia | reemplazar archivo multimedia | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 1 | Angel | baja | Completado | 17/02/2026 | 19/02/2026 |

## Sprint 2 — Unidad 2: CI/CD (20/02/2026 – 27/03/2026)

| Tipo | Título/Descripción | Área/Módulo | Sprint | Asignado a | Prioridad | Estado | Fecha Inicio Plan | Fecha Fin Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task | Guard por el rol | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | En Progreso | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Task | ocultar opciones según rol | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | En Progreso | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Task | bloquear navegacion | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Task | pruebas con 3 usuarios demos | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Historia | Recuperar contraseña | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Pendiente | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Historia | confirmar asistencia evento | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Task | modelo / tabla de asistentes | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Task | toogle asistir / cancelar | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Task | ui estados + contador | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Task | pruebas: pdoble click / cancelar | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Historia | moderar publicacion | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Task | accion bloquear/ desbloquear | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Task | campo estatus | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Task | filtrar en listados | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Task | pruebas de visibilidad por rol | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Historia | borrar servicio | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Task | ui boton + eliminar modal confirmacion | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Task | Logica de borrado | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Task | actualizar listado y manejar errores | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Task | prueba: borrar, cancelar, borrar en uso | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Completado | 25/02/2026 | 27/03/2026 |
| Task | borrar usuario | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 2 | Angel | alta | Pendiente | 25/02/2026 | 27/03/2026 |

## Sprint 3 — Unidad 3: Contenedores (15/04/2026 – 30/04/2026)

| Tipo | Título/Descripción | Área/Módulo | Sprint | Asignado a | Prioridad | Estado | Fecha Inicio Plan | Fecha Fin Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Épica | Sincronización | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 3 | Angel | alta | Completado | 15/04/2026 | 30/04/2026 |
| Feature | Descarga inicial | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 3 | Angel | alta | Completado | 15/04/2026 | 30/04/2026 |
| Historia | Descargar datos al iniciar sesión | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 3 | Angel | alta | Completado | 15/04/2026 | 30/04/2026 |
| Task | Implementar pullUserData(userid) en syncEngine.ts | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 3 | Angel | alta | Completado | 15/04/2026 | 30/04/2026 |
| Task | Descargar desde Firebase: Publicaciones y Eventos | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 3 | Angel | alta | Completado | 15/04/2026 | 30/04/2026 |
| Task | Upsert en SQLite (insert/update sin duplicar) | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 3 | Angel | alta | Completado | 15/04/2026 | 30/04/2026 |
| Task | Refrescar UI leyendo SQLite (re-fetch local) | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 3 | Angel | alta | Completado | 15/04/2026 | 30/04/2026 |

## Sprint 4 — Unidad 4: Despliegue en la Nube (06/05/2026 – 22/05/2026)

| Tipo | Título/Descripción | Área/Módulo | Sprint | Asignado a | Prioridad | Estado | Fecha Inicio Plan | Fecha Fin Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Épica | Contenedores y Despliegue | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 4 | Angel | alta | Completado | 06/05/2026 | 22/05/2026 |
| Feature | Contenedor (Docker) del servicio a desplegar | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 4 | Angel | alta | Completado | 06/05/2026 | 22/05/2026 |
| Historia | Dockerizar un servicio mínimo | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 4 | Angel | alta | Completado | 06/05/2026 | 22/05/2026 |
| Task | Crear mini API GET /health y GET /version (Node/Express o FastAPI) | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 4 | Angel | alta | Completado | 06/05/2026 | 22/05/2026 |
| Task | Crear Dockerfile del servicio | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 4 | Angel | alta | Completado | 06/05/2026 | 22/05/2026 |
| Task | Probar local | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 4 | Angel | alta | Completado | 06/05/2026 | 22/05/2026 |
| Task | Evidencia: captura | Desarrollo de Aplicación Móvil | Sprint 4 | Angel | alta | Completado | 06/05/2026 | 22/05/2026 |

# Entregable 2: Arquitectura de Backend

El backend está construido con FastAPI y servido por Uvicorn en el puerto 8000. Utiliza SQLAlchemy como ORM sobre PostgreSQL (Supabase), con autenticación basada en Passlib + Bcrypt. El servicio se empaqueta en un contenedor Docker (python:3.11-slim) y se despliega en Render (zonagamer-app.onrender.com).

## Componentes principales

Framework: FastAPI (app/main.py)

Servidor ASGI: Uvicorn (puerto 8000)

ORM: SQLAlchemy

Base de datos: PostgreSQL (Supabase)

Autenticación: Passlib + Bcrypt

Contenedor: Docker (python:3.11-slim)

Hosting: Render (zonagamer-app.onrender.com)

Routers: health (/health), auth (/auth/register, /auth/login), sync (/sync/push, /sync/pull)

CORS: CORSMiddleware (allow_origins=['*'])

Archivos clave: backend/app/main.py, models.py, database.py, routers/, Dockerfile, requirements.txt

## Diagrama de arquitectura backend

# Entregable 3: Arquitectura de la APP

La aplicación móvil está desarrollada con React Native + Expo (Android/iOS/Web) en TypeScript strict. Sigue un enfoque offline-first basado en el patrón Outbox y una arquitectura MVVM (Screens + Hooks/ViewModels). La persistencia local usa expo-sqlite (modo WAL, zonagamer.db) y la sesión se guarda en AsyncStorage.

## Componentes principales

Framework: React Native + Expo (Android/iOS/Web)

Lenguaje: TypeScript strict

Persistencia local: expo-sqlite (SQLite, WAL mode, zonagamer.db)

Sesión: AsyncStorage

Navegación: React Navigation Stack (StackNavigator.tsx)

Mapas: react-native-maps + Google Maps API

Conectividad: @react-native-community/netinfo

Build: EAS (perfiles development/preview/production)

Patrón de datos: Outbox Pattern (offline-first)

Patrón UI: MVVM (Screens + Hooks/ViewModels)

## Diagrama de arquitectura de la app

# Entregable 4: Diagrama de Flujo CI/CD

El pipeline de integración y entrega continua se basa en eas.json y backend/Dockerfile. Las builds de la app móvil se generan con EAS según la rama, mientras que el backend se construye como imagen Docker y se despliega en Render conectado a PostgreSQL (Supabase).

## Flujo del pipeline

Desarrollador → push/PR a GitHub (Alrnrzma/zonagamer-app)

feature/* o develop → EAS Build 'development' (internal, developmentClient: true) → Distribución interna

release/preview → EAS Build 'preview' (internal, Android APK) → Pruebas en dispositivo

main/production → EAS Build 'production' (autoIncrement: true) + Docker Build → App Stores + Render

Docker Build (python:3.11-slim, EXPOSE 8000) → Deploy Render → PostgreSQL (Supabase)

App Stores → Usuarios finales → HTTPS REST → Render

## Diagrama de flujo CI/CD